SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE

Phần 1 – Phân tích:

| Mã | Hợp lí/Chưa hợp lí | Quy tắc vi phạm | Hậu quả khi lập kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa | Không thảo luận đồng thuận nhưng lại dùng trung bình cộng ra kết quả 4SP và không thuộc Finonacci | Bỏ qua các rủi ro kỹ thuật khiến điểm bị phân hóa, làm sai lệch Velocity và việc sử dụng điểm số cho Sprint nằm ngoài thang đo chuẩn |
| P2 | Chưa | PO tự ý áp đặt SP, chỉ có Dev mới có quyền ước lượng độ lớn công việc | Đánh giá thấp độ phức tạp thực tế dẫn đến việc nhận quá nhiều, nguy cơ vỡ Sprint và giảm chất lượng để làm kịp tiến độ |
| P3 | Hợp lí | Không | Giúp team hiểu rõ phạm vi công việc, con số ước lượng giúp team nỗ lực tương đói và tăng độ tin cậy cho kế hoạch Sprint |
| P4 | Chưa | Story Point quy đổi sang thời gian thực tế (“13 SP = 52 giờ") | Gây nhầm lẫn giữa nỗ lực tương đối và thời gian thực tế dẫn đến cho team bị áp lực, giảm hiệu quả làm việc tiến độ |
| P5 | Chưa | Ước lượng khi yêu cầu nghiệp vụ chưa rõ ràng, chốt điểm theo số đông nhưng không tìm hiểu nguyên nhân chệnh lệch | Đưa một PBI chưa đủ DoD vào Sprint, dễ dẫn dến phát sinh lỗi logic và gây ảnh hướng đến Sprint Goal |

Phần 2 – Sửa lỗi:

P1: SM yêu cầu người chọn 3SP hoặc 5SP để giải thích trong “Đăng nhập bằng số điện thoại”. Sau khi làm rõ giả định kỹ thuật, các Dev tiến hành bỏ phiếu kín lại để chốt một giá trị nằm trên thang điểm giữa 3 và 5

P2: PO chỉ làm rõ yêu cầu nghiệp vụ và DoD, không được can thiệp vào điểm số. Sau đó, Dev chọn 5 và 13 giải thích góc nhìn về rủi ro tích hợp cổng thanh toán để đội thảo luận và bỏ phiếu lại

P4: Giữ nguyên kết quả 13 SP vì quy trình thảo luận và đồng thuận của Dev đã chuẩn xác, nhưng SM yêu cầu gạch bỏ hoàn toàn ghi chú "13 SP = 52 giờ" khỏi biên bản

P5: Đội tạm dừng ước lượng để Dev đặt câu hỏi và yêu cầu PO làm rõ quy tắc nghiệp vụ: "Mã giới thiệu có được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác không?". Sau khi AC đã rõ ràng thì Dev mới thực hiện bỏ phiếu kín lại